## Slide 1: Création d’un site WEB
Création d’un site WEB pour la gestion d'un catalogue de formations, et des formations
Projet GesProj2
Jonathan Stocchetti, Dylan Rodrigues, Jérémy Schaefer, Samuel Dulex | Etml
Notes: Jonathan

## Slide 2: Sommaire
Objectif
Livrable
GIT
Nos rôles dans l’équipe
Burndown Chart
Trello
Analyse du code
Amélioration et problème
Notes: Jonathan

## Slide 3: Objectif général du projet
Réaliser une application pour la gestion d'un catalogue de formations
Une institution possède un département de formations en internes et en externes.
Nous devons prouver que nous sommes capable de travailler en groupe en étant organiser avec l'aide des méthodologies SCRUM
Notes: Jonathan

## Slide 4: Objectifs
Objectifs techniques:
  Gérer la liste des formations
  Gérer la liste des formateur
  Gérer la liste des participants-étudiant
  Gérer les inscriptions aux formations
  Gérer les résultats des enquêtes de satisfaction
Notes: Samuel

## Slide 5: Livrables
Une planification initial (Livré le lien Trello)
Un rapport de projet
Un journal de trvail (Livré le lien Trello)
Un manuel de mis en œuvre des composants de l'application (Comment faire fonctionner le site avec la base sur un nouveau PC)
Un fichier d'archive contenant l'intégralité de la BDD, des codes et des documents (En .zip)
Notes: Samuel

## Slide 6: Utilisation de GIT
Nous avons utilisé GitKraken qui est une version de Git avec une interface.
Démonstration de nos arrangements avec GitKraken
Notes: Jérémy

## Slide 7: Rôles et responsabilités des membres au sein des équipes du projet
Alain Girardet - Client
Samuel Dulex – (Scrum Master) Equipe de développement
Jonathan Stocchetti - Equipe de développement
Jérémy Schaefer - Equipe de développement
Dylan Rodrigues Alves - Equipe de développement
Notes: Dylan

## Slide 8: Samuel Dulex
Scrum Master
Adaptation du Template
Insertion d’une partie des requêtes
Présentation
Notes: Samuel

## Slide 9: Dylan Rodrigues Alves
Croquis du site
Découvrir le Template
Formulaires
Insertion des requêtes
Notes: Dylan

## Slide 10: Jonathan Stocchetti
MCD/MLD/MPD
SQL
PhpMyAdmin
Documentation
Présentation
Trello
Notes: Jonathan

## Slide 11: Jérémy Schaefer
MCD/MLD/MPD
Script de la base donnée
SQL
Insertion des requêtes
Débogage
Notes: Jérémy

## Slide 12: Burndown Chart
Notes: Samuel

## Slide 13: Trello
Sprint 4 | 3 Avril
Sprint 5 | 10 Avril
Sprint 6 | 17 Avril
Présentation
Présentation
Insertion des requêtes SQL
Documentation
Insertion des requêtes SQL
Documentation
Documentation
Présentation
Insértion des requêtes SQL
Vérification du site
Préparation du projet | 22 Mars
Sprint 1 | 29 Mars
Sprint 2 | 5 Avril
Création de la structure
Sprint 3 | 26 Avril
Création des users story
Choix du template
Création de la base de donnée
Documentation
Adaptation du template
Création des requêtes SQL
Documentation
Documentation
Insertion des requêtes SQL
Notes: Samuel

## Slide 14: User Story
Notes: Jonathan

## Slide 15: User Story
Notes: Jérémy

## Slide 16: User Story
Notes: Samuel

## Slide 17: User Story
Notes: Dylan

## Slide 18: Passage de Test à Production (détaillé)
Vérification avec le client dans Test
Validé : Passage des fichier dans Production
Non validé : Reste dans Test
Notes: Jérémy

## Slide 19: Résultats du projet
Site terminer, fonctionnel et dynamique
Base de données opérationnel
Rapport complet et pragmatique
Notes: Dylan
Pragmatique = Qui considère la valeur concrète des choses, l'efficacité par la pratique.

## Slide 20: Résultats du projet
L’ajout d’un cours
Notes: Dylan

## Slide 21: Résultats du projet
Liste des élèves dans les cours

## Slide 22: Analyse du code
Lien vers le code
Notes: Jérémy

## Slide 23: Problèmes et solutions rencontrés
Problèmes
Compréhension du fichier Excel
Syntaxe des requêtes SQL
Solutions
Explication détaillée du client
Révision des requêtes SQL
Notes: Dylan

## Slide 24: Améliorations envisageables
Ajout d’un login pour les utilisateurs
Sécuriser le site
Notes: Jonathan

## Slide 25: Conclusion
Notes: Dylan